- 项目名称：重庆西部汽车试验场招待所装修工程

- 招 标 文 件

招　 标  人：重庆西部汽车试验场管理有限公司

二○一六年七月

目   录

第一篇	投标邀请书	4

一、招标项目内容	4

二、资金来源	4

三、投标人资格要求	4

四、投标、开标有关说明	4

五、投标保证金	5

六、投标有关规定	6

七、联系方式	6

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	7

一、采购项目一览表	7

二、项目基本情况	7

三、改造需求	7

四、附件、图纸	7

五、其他		8

六、踏勘		8

第三篇  项目商务要求	9

一、工期、实施地点及验收方式	9

二、报价要求	9

三、质保期及售后服务	10

四、付款方式	10

五、知识产权	11

六、培训	11

七、其他	11

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	12

一、评标方法	12

二、评标标准	14

三、无效投标条款	15

四、废标条款	16

第五篇  投标人须知	17

一、投标人	17

二、招标文件	17

三、投标文件	17

四、开标	19

五、评标	20

六、定标	20

七、中标通知书	20

八、关于质疑和投诉	20

九、签订合同	22

第六篇  合同格式合同（样本）	24

第一部分  合同协议书	24

第二部分  专用合同条款	26

第七篇  投标文件格式	- 32 -

（二）其他与项目有关的资料（自附）	- 32 -

一、经济文件	- 33 -

二、资格文件	- 35 -

三、商务文件	- 40 -

四、技术文件	- 44 -

五、其他	- 46 -

# 投标邀请书

现对重庆西部汽车试验场招待所装修工程进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 投标最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 质保期限（年） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆西部汽车试验场招待所装修工程 | - 98 | - 1 | - 2 |  |

## 二、资金来源

单位自筹，资金已落实。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，外地施工企业，须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件并加盖鲜章）；
    2、具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件并加盖鲜章））；
    3、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。

4、拟派本项目的项目经理须具有建筑工程类二级及以上注册建造师证书。（须提建造师证复印件加盖投标人公章）

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在重庆西部汽车试验场管理有限公司领取或在重庆西部汽车试验场管理有限公司门户网站上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）投标截止时间和开标时间：2016年8月2日北京时间 14：00

（三）开标地点：重庆西部汽车试验场管理有限公司会议室  （重庆市垫江县黄沙镇长安大道9号）

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳

2016年 8月2日北京时间13:30前缴纳。

（二）缴纳投标保证金金额：人民币壹万元元整（10000.00元）。

（三）缴纳投标保证金方式：转账或电汇（注明：投标保证金--XXX公司），拒绝接收现金、支票。

招标人开户行：中国建设银行股份有限公司垫江支行营业部

帐户名：重庆西部汽车试验场管理有限公司

帐号：50001273600050222136

（四）保证金退还

未成交企业：在采购结果通知后退还；成交企业：签订合同后退还。

六、投标有关规定

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标文件,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标文件，恕不接受。

七、招标人及联系方式

名称：				 重庆西部汽车试验场管理有限公司

邮码及地址：	 重庆市垫江县黄沙镇长安大道9号

联系人：       王老师

电子信箱：	   wangchuanjiang@cxapg.com

电话：      		023-74568606

传真：      		023-74569696。

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、采购项目一览表

| 项目名称 | - 投标最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆西部汽车试验场招待所装修工程 | 98 |  |

二、项目概况

重庆西部汽车试验场招待所装修工程，位于重庆市垫江县黄沙镇长安大道9号。工程分为厨房装修（建筑面积约205m2，为毛坯房）、餐厅装修（建筑面积约415m2，为毛坯房）、招待所房间吊顶（约1900m2，为二次装修）、招待所房间空调落水管和外机格栅等部分（参考附件1《招待所建筑施工图》）。

三、工程内容

（一）招待所装修：

房间吊顶采用铝扣板（300mm*300mm*0.6mm）吊顶,吊顶距地面高度：门厅约2.6m、室内约2.8m，须将消防管道、报警器、喇叭、灯、喷嘴等原安装位置按照现吊顶方式进行改造，满足使用、美观、环保和消防要求；（部分房间不吊顶：储藏室、洗衣房）

（二）餐厅装修：

A、大厅装修：

（1）墙面要求：使用白色环保乳胶漆（一线品牌，如立邦、多乐士、华润，选择中档价位）；

（2）顶面要求：使用黑色环保乳胶漆（一线品牌，如立邦、多乐士、华润，选择中档价位），并采用白色铝格栅吊顶（格子大小150mm*150mm，格栅高40mm*宽20mm），吊顶须将消防管道、报警器、喇叭、喷嘴等原安装位置按照现吊顶方式进行改造，满足使用、美观、环保和消防要求；

地面要求：使用800x800（一线品牌瓷砖，如东鹏、马可波罗、诺贝尔等，选择中档价位）米黄色亚光地砖或仿古砖；

根据大厅的建筑结构，须对区域内的照明灯具、开关插座及布线进行设计，相关费用（材料费、设计费等）包含在本次报价中。

B、包房装修：

（1）墙面要求：使用白色环保乳胶漆（一线品牌，如立邦、多乐士、华润，选择中档价位）；

（2）顶面要求：使用石膏板（一线品牌，如龙牌、拉法基等，规格为国标1200*2400*12）和轻钢龙骨（保证强度）吊顶造型，吊顶须将消防管道、报警器、喇叭、灯、喷嘴等原安装位置按照现吊顶方式进行改造，满足使用、美观、环保和消防要求；

（3）地面要求：使用800x800（一线品牌瓷砖，如东鹏、马可波罗、诺贝尔等，选择中档价位）米黄色亚光地砖或仿古砖。

（4）根据包房的建筑结构，须对区域内的照明灯具、开关插座及布线进行设计，相关费用（材料费、设计费等）包含在本次报价中。

备注：墙面、地面已装修过的房间不再装修。

（三）厨房装修：

（1）墙面要求：按照招标方提供的厨房布置图（附件2）作为参考进行墙体改造，总体使用300*600淡黄色防油污墙砖（一线品牌瓷砖，如东鹏、马可波罗、诺贝尔等，选择中档价位），铺设到顶；

（2）顶面要求：按照招标方提供的厨房布置图（附件2）进行顶面处理，增加相应灯具，须将消防管道、报警器、喇叭、灯、喷嘴等原安装位置按照现吊顶方式进行改造，满足使用、美观、环保和消防要求；

（3）地面要求：按照招标方提供的厨房布置图（附件2）进行地面改造，满足使用、美观、环保和消防要求。

（4）根据厨房灯具开关图（见附件2），须对区域内的照明灯具、开关插座及布线进行安装施工，相关费用（材料费等）包含在本次报价中。

（四）招待所房间外机落水管：

按照招待所房间空调预留位置安装空调落水管，并针对每个空调单体安装与外墙颜色一致的格栅。

注：各墙面、地砖、吊顶的颜色均为招标方暂定，各投标单位可自行设计，设计方案须在3个及以上（投标报价不因招标人对设计方案的不同选择而改变），在投标时提供全套所有装修设计图（含招待所房间、厨房、包房、餐厅装修所有图纸）、效果图、外立面设计图、样品供招标方参考。

四、附件

附件1《招待所建筑施工图》

附件2《厨房布置图》

投标单位投标前需结合图纸到现场考察，结合提供的工程量清单核定施工量及相关施工所需要的材料（提供的工程量清单中漏报、少报等错报的工程所需材料），出现漏算、少算等错算，均由投标方承担责任，若参与投标，均视为到施工现场进行过测算，提供的工程量清单只作为参考，报价以投标单位自行核定的工程量为准。

五、踏勘

本项目由投标人自行现场踏勘。现场踏勘时，各投标人自行测量须完成的工程量。联系人：戴老师 联系电话：13368178743

六、样品有关规定

1、投标样品于2016年 8月 2日下午13：30之前递交。

2、投标小样及清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板 | 块 | 1 | 300mm*300mm*0.6mm | 招待所房间铝扣板 |
| 2 | 白色铝格栅 | 块 | 1 | 100mm | 大厅白色铝格栅吊顶 |
| 3 | 石膏板 | 块 | 1 | 12mm厚 | 包房吊顶石膏板 |
| 4 | 龙骨 | 跟 | 1 |  | 满足强度要求 |
| 5 | 地砖 | 块 | 1 |  | 按招标文件要求 |
| 6 | 墙砖 | 块 | 1 |  | 按招标文件要求 |
| 7 | 开关 | 个 | 1 | 国标 |  |
| 8 | 插座 | 个 | 1 | 国标 |  |
| 9 | 乳胶漆色卡 | 块 | 1 | 常规 |  |
| 10 | 铝扣板色卡 | 块 | 1 | 常规 |  |

3、样品上需要粘贴投标单位名称、未粘贴投标单位名称按废标处理。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、工期、实施地点及验收方式

（一）工期

自合同签字生效起，60日历天内完成。

（二）实施地点

实施地点：重庆西部汽车试验场

（三）验收方式

按照国家现行有关施工质量验收规范要求及行业相关标准进行验收，并达到合格标准。如验收达不到规定要求，对招标方造成一定的影响，中标方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。具体要求包括但不限于以下内容：

1、验收项目包括：所有材料应符合其国家标准，工程质量达到国家验收规范标准并符合甲方招标文件要求。

2、设备和材料到货后，成交单位应通知采购人对货物进行验收，货到验收时如与投标文件承诺或招标文件要求不一致，采购人可拒绝收货，成交单位应负责赔偿采购人由此造成的一切损失。设备和材料验收合格后才能进行安装工作。

3、工程施工及验收：成交单位应派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场施工，并对施工不当或错误所导致的直接损失，对原成品导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

4、施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有材料完善的质量检测报告和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

5、施工完毕后，由中标方提出验收申请，招标方组织各参建单位按国家相关规范进行施工验收，本工程涉及的消防报批及消防验收事宜及相关费用由中标人负责。工程完成竣工验收后，双方签字确认。

## 二、报价原则

1、本工程采用固定总价方式，按中标价总价包干：该报价均已包括了实施和完成本工程的所有内容及承担质量保修责任所需的设计费、人工费、材料费、机械费、组织措施费、消防改造工程送检及验收费、管理费、利润、拆除、除渣、增值税专票税金、完工后清洁等一切费用，不因市场或者其他因素造成价格的改变而改变，除此以外采购人不支付其它任何费用。

2、报价前所有参与投标单位需到现场考察及自算施工量，并充分考虑到本招标工程的场地实际情况、工期要求、质量要求、安全文明施工要求等，并结合自身实际情况报出有竞争力的报价。投标人应考虑到为保证质量、工期而可能采取的各种措施，并把相关费用包含在投标报价中，出现的误差与招标方无关。

3、如在项目实施过程中，因招标人设计方案变更等原因，须对部分施工方案进行适当的修改和调整的，若调整过程中工程量及材料单价未发生较大变化，价格均不作变动。但出入大的，价格予以调整。

## 三、质保期及售后服务

1、本工程自验收合格之日起，提供2年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、售后服务内容

2.1、投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在8小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；

2.2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

工程竣工验收合格移交使用，并提交施工质量证明文件、材料合格证、工程结算报告、竣工图、消防验收合格证等工程资料，招标方根据中标方提供的全额有效增值税专用发票支付合同价款的90%，缺陷责任期2年内无问题出现支付合同价款的10%；若投标人承诺延长缺陷责任期的，2年后支付5%，剩余5%待缺陷责任期满支付，未按合同规定履行质保义务的将扣减。

五、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。当投标文件的报价高于最高限价，评标委员会可以否决该投标。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对供应商投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 2 | 安全生产条件 | 具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书 |
| 3 | 资质等级 | 具备有效的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质 |
| 4 | 项目经理资格 | 具有建筑工程类二级及以上注册建造师证书 |
| 5 | 本次招标不接受联合体投标。 |  |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇和第三篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，招标人汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 |  | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （60%） | 60分 |  | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |  |
| 2 | 技术部分 （19%） | 施工组织设计 (4分) |  |  | 施工组织设计的全面性：确保质量目标的措施、确保工期目标的措施、确保安全生产的措施、成品保护措施、确保文明施工的措施、劳动力的安排计划、施工进度计划、资源配备计划与先进性等，评委认为有效的每一条得0.5分，最高4分。 |  |
|  |  | 装修设计方案 （7分） |  |  | 提供本次招标的装修方案，评标委员会根据方案的整体布局效果、设计风格、适用性等进行综合评定。优得6-7分，良得3-5分，一般得1-2分，差得0分。 | 投标人须提供全套所有装修设计图（含招待所房间、厨房、包房、餐厅装修所有图纸）、效果图、外立面设计图 |
|  |  | 投标样品综合品质质量 （8分） |  |  | 评委按照本招标文件的要求，根据样品品牌、材质等综合比较后评定，最高得8分，其中：铝扣板0-3分，白色铝格栅0-1分，地砖0-1分，墙砖0-1分，龙骨0-1分，开关0-0.5分，插座0-0.5分。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”、“第三篇 项目商务要求”，技术要求、商务要求有一条不满足招标文件要求的为无效投标。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （21%） |  | 缺陷责任期 2分 | 在满足招标文件“第三篇 项目商务要求”缺陷责任期的要求上，每增加1年，加1分，最多加2分； |  |  |
|  |  |  | 财务状况3分 | 投标人提供的财务状况报告（表），盈利在10万-50万元（含50万元）的得1分，50万（不含50万元）-100万（含100万元）的得2分，100万元以上（不含100万元）的得3分。 |  | 投标人须提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（此项以经会计师事务所审计的财务报告为准，未提供不得分） |
|  |  |  | 业绩 8分 | 自2014年以来，同类项目业绩单个合同金额在50万元及以上的一个1分； 单个合同金额在100万元及以上的一个2分； 本项最高得8分。 |  | 以合同复印件为准，原件带至投标现场备查。提供业绩为联合体的按照联合投标协议分工认定。 |
|  |  |  | 注册资本或出资额5分 | 投标人注册资本或出资额500万元以上（含500万元）得1分；投标人注册资本或出资额1000万元以上（含1000万元）得3分；投标人注册资本或出资额2000万元以上（含2000万元）得3分。此项不重复计分，本项最高得5分。 |  | （提供营业执照或出资资料复印件，原件带至投标现场备查） |
|  |  |  | 资质等级 3分 | 投标人获得建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级得2分，一级得3分。 |  | (提供证明资料复印件，原件带至投标现场备查） |

三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的。

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（三）投标人超出营业范围投标的。

（四）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的（逐页签字盖章的要求除外）。

（五）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（六）投标报价超出招标文件规定的投标限价的。

（七）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（八）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（九）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的（如投标报价明显高于或低于市场价格等）。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆西部汽车试验场管理有限公司门户网站（http://www.cxapg.com）上发布，请各投标人注意下载或在重庆西部汽车试验场管理有限公司领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件（如果有）的内容。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天。

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、招标人在《中标通知书》发出后七个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、招标人名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由招标人当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购人以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 7、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起三个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向招标人提出质疑。

（二）质疑答复时限

招标人在收到投标人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容做出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.2质疑书副本数量不足的。

八、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

注: 本招标文件中提及的招标人、采购人均为重庆西部汽车试验场管理有限公司。

# 第六篇  合同格式合同（样本）

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着公平、公正、平等、合理的原则，经双方协商达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程地点：____    重庆西部汽车试验场

1.2 工程内容：（详见附件1：招待所装修技术要求）。

1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第____1_____种承包方式：

（1）乙方包工、包全部材料；详见预算书。

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供主材；详见预算书。

（3）乙方包工，甲方包全部材料；详见预算书。

1.4 工程期限____60____天；

开工日期　_____   _年______月______日

竣工日期　__   ____年______月______日

1.5 合同施工价款：本工程合同总价为（人民币）____________        元；

金额大写：_______________    ____________________________元整。

以上金额为本工程的上限金额（包含设计、施工的一切费用），最终结算金额如低于上限金额，以最终结算金额为实际合同价。

1.6 质保期：2年

第二条施工图纸及预算

本工程施工图纸（含消防部分））及预算由    乙方     提供设计，双方须对图纸进行签字确认，图纸及预算一式四份，甲、乙双方各两份，作为本合同附件。

第三条甲方职责

3.1开工前三天，为乙方入场施工创造条件，包括：清理场地，搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

3.2提供乙方施工期间所需要的水、电；

3.3 不拆动室内承重结构，如需要拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

3.4参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第四条乙方职责

4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，施工过程中出现安全事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程；

4.2 负责完成本工程的消防报批及验收工作；

4.3 临时用水、用电必须按规定完成甲方相关手续后才可使用，使用过程中由于操作不当而导致甲方设备设施受损，乙方应承担全部责任；

4.3 严格执行试验场内有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

4.4 对现目前已完成的一次装修工程成品进行保护，由于二次装修产生的破坏须及时进行修复；

4.5 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

1、本工程由甲方委托乙方按照招标技术要求进行设计并完成预算，乙方经充分勘察并考虑现场的情况后完成设计方案及清单报价，施工过程中由于漏项、错误施工等乙方自身原因导致的工程变更，所造成的费用及工期的增加均由乙方承担，与甲方无关；

2、由甲方提出的变更，须双方对变更方案以及所需费用进行确认，并签订工程变更单后，方可实施，所造成的费用及工期的增加均由甲方承担。

第六条材料供应

工程的主要的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收并封样。

第七条工期延误

7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）影响施工的停水、停电（以甲方确认的施工记录为准）；

（3）甲方同意工期顺延的其它情况。

7.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

7.3 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第八条  质量标准

双方约定本工程施工质量按以下标准执行：

（1）严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300 2001）以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50300 2001)的规范进行质量监督管控；

（2）质量需满足本工程的招标技术要求；

（3）施工过程中双方就工程质量发生争议，申请由质量监督部门对工程质量予以认证，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量不符合合同约定的标准，乙方必须无条件完成整改，并自行承担相应损失。

第九条  工程验收和保修

9.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量按照相关规范进行验收：

（1）材料进场验收；

（2）隐蔽工程验收包括吊顶龙骨、厨房给排水、电路、天然气管道、防水工程等；

（3）竣工验收；

乙方应提前一天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；

9.2工程完工后，乙方向甲方提出验收申请，甲方自接到验收通知后三日内组织验收，验收合格后，双方签字确认完成交付工作，乙方完成竣工资料整理并递交甲方归档；

9.3 施工完成验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全；

9.4本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年，保修期内乙方因无偿提供所有维修服务。

第十条  工程款支付方式

工程竣工验收合格移交使用，并提交施工质量证明文件、材料合格证、工程结算报告、竣工图、消防验收合格证、等工程资料，招标方根据中标方提供的全额有效增值税专用发票支付合同价款的90%，缺陷责任期2年内无问题出现支付合同价款的10%；若投标人承诺延长缺陷责任期的，2年后支付5%，剩余5%待缺陷责任期满支付，未按合同规定履行质保义务的将扣减。

第十一条违约责任

11.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；

11.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失一万元整；

11.4 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理；

11.5由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金0.5%元。

第十二条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列方式解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向重庆市人民法院提起诉讼。

第十三条其它条款

13.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清理出试验场，场内不提供任何建筑垃圾的堆放地点。

13.2甲、乙双方之间一切约定均签定文字协定，所有口头承诺均无效。

13.3甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。

13.4乙方必须遵守甲方场内保密等相关规定，如违反规定给甲方造成的损失由乙方负责。

- 补充约定

甲方签字：（章）                             乙方签字：（章）

委托代理人：                                代表人：

地址：                                      公司地址：

固定电话：                                   固定电话：

手机：                                       手机：

年     月    日                             年      月      日

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证（副本）复印件

（四）安全生产许可证复印件

（五）“三类人员”安全生产考核合格证复印件

（六）建筑装修装饰工程资质证书复印件

（七）项目经理二级及以上注册建造师证复印件

（八）法定代表人身份证明书（格式）

（九）法定代表人授权委托书（格式）

（十）书面声明（格式）

（十一）特定资格条件证书或证明文件

（十二）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍、商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（此项以经会计师事务所审计的财务报告为准，未提供不得分）

（五）业绩证明（以合同复印件为准。）

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

（三）施工组织设计（确保质量目标的措施、确保工期目标的措施、确保安全生产的措施、成品保护措施、确保文明施工的措施、劳动力的安排计划、施工进度计划等）

（四）装修设计方案（全套所有装修设计图（含招待所房间、厨房、包房、餐厅装修所有图纸）、效果图、外立面设计图）

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

## （二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 投标报价（小写） | 工期 | 实施地点 |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：                                    法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3、若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 改造内容 | 所有材料的厂家、品牌、型号等 | 数量 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  | / |  |
| - 9 |  |  |  | / |  |
| - 10 |  |  |  | / |  |
| - 11 | …… |  |  | / |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、分项报价明细仅作为投标报价的参考，最终结算时按总价包干执行。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证（副本）复印件

（四）安全生产许可证复印件

（五）“三类人员”安全生产考核合格证复印件

（六）建筑装修装饰工程资质证书复印件

（七）项目经理二级及以上注册建造师证复印件

（八）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（九）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（十）书面声明

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（十一）特定资格条件证书或证明文件

（十二）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方承诺：缺陷责任期为__________年。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人商务承诺

- 1、商务部分（包括但不限于）：

- 1.1质保期；

- 1.2售后服务能力情况；

- 1.3培训；

- 1.4业绩。

（三）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

## （三）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（此项以经会计师事务所审计的财务报告为准，未提供不得分）

## （四）业绩证明（以合同复印件为准。）

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## （三）施工组织设计（确保质量目标的措施、确保工期目标的措施、确保安全生产的措施、成品保护措施、确保文明施工的措施、劳动力的安排计划、施工进度计划等）

## （四）装修设计方案（全套所有装修设计图（含招待所房间、厨房、包房、餐厅装修所有图纸）、效果图、外立面设计图）

## 五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）